Znak: 	IOiRG.271.3.2018.JP

Trzcińsko-Zdrój, dnia 15.02.2018r.

Gmina Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zapytanie ofertowe podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Nazwa zamówienia: "Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój"

- Opis przedmiotu zamówienia,

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój”.

1)Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia oraz w następujących dokumentach, stanowiących integralną część Zapytania ofertowego:

- Programie Funkcjonalno-Użytkowym na Budowę stacji uzdatniania wody w Gogolicach

- Programie Funkcjonalno-Użytkowym na Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice

- Projekt budowlany - oczyszczalnia ścieków wraz z systemem rozsączenia ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój (branża sanitarna)

-  Przyłącze kablowe 0,4 kV do obiektu Biologiczna oczyszczalnia ścieków (branża elektryczna)

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oczyszczalnia ścieków wraz z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój

- wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

które dostępne są na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl

3)	Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

71.32.00.00-7  - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

45.23.00.00-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 Przepompownie ścieków

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231400-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

4) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a UPZP:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby które będą wykonywały bezpośrednio prace w zakresie realizacji zamówienia, za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie i sprawdzanie prac projektowych.

Wymóg dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę pracowników fizycznych wykonujących na budowie proste, nieskomplikowane prace ogólnobudowlane w szczególności wykonujących roboty przygotowawcze, związane z budową konstrukcji obiektów, wykonywaniem sieci i instalacji, wykonywaniem nawierzchni różnego typu w tym bitumicznych i brukarskich z wyłączeniem osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych, projektantów.

Ponadto Zamawiający nadmienia, że zgodnie z art. 22. § 1. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), o brzmieniu:

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”, na podstawie umowy o pracę winny być zatrudnione osoby, które zobowiązane są do:

1) podporządkowania się pracodawcy, regulaminowi pracy oraz poleceniom kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy,

2) stałego wypełniania określonego rodzaju pracy związanej z określonym stanowiskiem, zawodem lub kwalifikacjami, w sposób ciągły, powtarzający się w danym okresie,

3) przestrzegania ustalonej dla danej dziedziny pracy normy pracy w obowiązującej normie wydajności lub w obu tych miernikach równocześnie.

2.2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, STWIOR zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym na Budowę stacji uzdatniania wody w Gogolicach oraz wykonanie robot budowlanych

2) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, STWIOR na Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice oraz wykonanie robot budowlanych

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i wszelkich innych pozwoleń wymaganych prawem na Budowę stacji uzdatniania wody w Gogolicach

4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i wszelkich innych pozwoleń wymaganych prawem na Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice

5) Wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji branży sanitarnej i elektryczne dla oczyszczalni ścieków wraz z systemem rozsączenia ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój

6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (dla każdego zadania z osobna)

2.3. W ramach umowy Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację odbiorową zawierającą:

a) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym:

- o zgodności wykonania obiektu z projektem,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

b) oświadczenia projektantów o wystąpieniu zmian nieistotnych do projektów;

c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (szkice) wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno - kartograficzną (mapa zasadnicza – arkusz w skali 1:500 obejmujący cały zakres robót),

d) dokumentację powykonawczą wykonanych robót – projekty wykonawcze opatrzone tytułem „Dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy ewentualnymi zmianami;

e) protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych;

f) protokoły przyjęcia przez Użytkowników materiałów z demontażu;

g) wykaz zmian do projektów;

h) protokoły odbiorów technicznych:

- protokół z przeglądu technicznego robót w trakcie realizacji

- protokół z przeglądu technicznego robót drogowych;

- protokół przeglądu technicznego zieleni;

- protokół z przeglądu technicznego regulowanych studni;

- protokół przeglądu technicznego sieci wodociągowej;

- protokół przeglądu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej;

i) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie z Harmonogram finansowo-rzeczowy i STWiOR;

j) tabelaryczne zestawienie wykonanych robót;

k) zestawienie wykonanych robót wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych z podaniem długości i średnic ułożonych przewodów, ilości przyłączy domowych, wpustów, studni kanalizacyjnych, zasuw, hydrantów wodociągowych, słupów i kabli oświetleniowych;

l) Dziennik Budowy.

Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika budowy. Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej i wersji elektronicznej w 2 kompletach. Dane powinny być zapisane w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego, tj.:

a) pliki tekstowe – doc, rtf, txt;

b) rysunki techniczne – dwg, dxf;

c) obrazy p bmp, JPG ( w rozdzielczości 400-600 dpi).

Pliki nie mogą mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem.

2.4. Warunki wykonawstwa:

1) Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną w punkcie 6 niniejszego rozdziału, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

2) Bezpośredni nadzór na budowie sprawowany będzie przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana Kierownika budowy oraz Kierowników robót w stosunku do osób wskazanych w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego;

3) Wykonawca jest zobowiązany do:

a) zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoż. znajdującego się na placu budowy;

b) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp;

c) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody i  energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbędne media placu budowy, zainstalowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową;

d) uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych;

e) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy,

f) uzyskania – w razie potrzeby – zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruch i poniesienie kosztów dokonanych zajęć;

g) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy; zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych;

h) prowadzenia robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie; poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych Użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót;

i) wykonywania w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych ręcznie;

j) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

k) dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie ze STWiOR) – celem uzyskania ich akceptacji przez inspektorów branżowych – w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed ich wbudowaniem;

l) przeprowadzania prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt;

m) wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary dały wynik

negatywny;

n) przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych;

o) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp., po zakończeniu robót;

p) uporządkowania terenu oraz naprawienie nawierzchni sąsiadujących jezdni – uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac:

r) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przekazania ich do eksploatacji;

s) dokonania koniecznych uzgodnień związanych z opracowanymi projektami  budowlanymi oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2.5. Klauzule dodatkowe dotyczące technologii wykonywania robót:

1) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy.

2) Szkice geodezyjne dostarczane Zamawiającemu, na wszystkich etapach realizacji zadania, winny zawierać informację geodety czy zinwentaryzowane roboty wykonane zostały zgodnie z Dokumentacją projektową, a w przypadku wystąpienia różnic, na czym one polegają.

3) Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być zgodne z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

4) Materiały z demontażu mogące nadać się do ponownego użytku winien dostarczyć do Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju, uwzględniając koszt powyższego transportu w ofercie cenowej;

5) Materiały drogowe, pozyskane z rozbiórki jezdni i chodników (krawężniki, bruk, płyty chodnikowe, płyty JOMB, żelbetowe, frez asfaltowy itd.) nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca winien dostarczyć do Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju, uwzględniając koszt powyższego transportu w ofercie cenowej;

6) Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. z robót rozbiórkowych, ziemnych, a także ścinania oraz karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia, uwzględniając w ofercie koszt wywozu do firm zajmujących się ich przeróbką i utylizacją. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu sposób zagospodarowania tych odpadów, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

2.6. Dokumentacja dostarczana przez Zamawiającego.

- Program Funkcjonalno-Użytkowym na Budowę stacji uzdatniania wody w Gogolicach

- Program Funkcjonalno-Użytkowym na Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewiece

- Projekt budowlany - oczyszczalnia ścieków wraz z systemem rozsączenia ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój (branża sanitarna)

-  Przyłącze kablowe 0,4 kV do obiektu Biologiczna oczyszczalnia ścieków (branża elektryczna)

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oczyszczalnia ścieków wraz z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój

Podany zakres robót jest zakresem minimalnym i zobowiązuje się jednocześnie wykonawcę do zapoznania się z zakresem robót w taki sposób, aby wykonawca oszacował roboty nieuwzględnione w powyższym opisie, ale konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

2.7 Nazwy własne

Jakiekolwiek nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie załączyć opis materiałów równoważnych.

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda, polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej albo kanalizacji sanitarnej albo stacji uzdatniania wody.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie (np. co najmniej jeden z wykonawców w całości).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej jeżeli wraz z ofertą dołączy wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. W zakresie robót budowlanych wskazanych w wykazie wykonawca musi dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Wyżej wskazany wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- Kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

1) Cena - waga 80% (maksymalnie 80 pkt)

2) Okres rękojmi – waga 10% (maksymalnie 10 pkt)

3) Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy – waga 10 % (maksymalnie 10 pkt)

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- Cena

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C ):

Cena najniższa

------------------------------------- x 80

Cena oferty ocenianej

2) Okres rękojmi

Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres rękojmi” (R ):

a) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi w wymiarze 60 miesięcy otrzyma 0 pkt.

b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi w wymiarze 66 miesięcy otrzyma 5 pkt.

c) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi w wymiarze 72 miesięcy otrzyma 10 pkt.

Minimalny okres rękojmi na przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Maksymalny okres rękojmi na przedmiot umowy: 72 miesięcy od dnia od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi dłuższy niż 72 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, do oceny ofert w kryterium „Okres rękojmi” zostanie przyjęty okres 72 miesięcy, czyli maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego.

3) Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy

Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy” (K ):

a) Jeżeli Wykonawca zaoferuje karę umowną w minimalnym wymiarze wymaganym

w zapytaniu ofertowym, tj. w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia otrzyma 0 pkt

b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje karę umowną w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia otrzyma 5 pkt

c) Jeżeli Wykonawca zaoferuje karę umowną w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia otrzyma 10 pkt

W przypadku, w którym dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał najdłuższy okres rękojmi, następnie ten, który wskazał najwyższą karę umowną za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

- Miejsce i termin składania ofert

1) Termin składania ofert ustalono do dnia 05 marca 2018r. do godz. 14:00

2) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15 w sekretariacie, w terminie do dnia 05.03.2018 r., do godz. 14:00.

3) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

4) Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.

5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.

6) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

7) Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (formularz oferty).

8) Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina Trzcińsko-Zdrój ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, sekretariat Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, przetarg nieograniczony, "oferta na Budowę nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnię ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój” oraz „nie otwierać przed 05.03.2018r., do godz. 14:00” – bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

8. Sposób obliczenia ceny oferty

Wykonawca ustali cenę oferty w oparciu o dokumentację projektową, programy funkcjonalno-użytkowe, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz technologię wykonania oraz sztukę budowlaną. Przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą przy opracowaniu ceny oferty.

W cenie oferty należy uwzględnić również:

1) koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa budowlanego;

2) koszty zorganizowania zaplecza wykonawcy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowania oraz uporządkowania terenu po likwidacji zaplecza;

3) koszt organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu;

4) koszty ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony p.poż. na placu budowy;

5) koszty zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy;

6) koszty pełnej obsługi geodezyjnej;

7) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów;

8) koszty wykonania odkrywek elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

9) koszt przeprowadzenia prób, pomiarów i sprawdzeń zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami;

10) koszty badań laboratoryjnych w pełnym zakresie;

11) koszty ubezpieczenia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

12) koszty wykonania pełnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

13) koszty zajęcia pasa drogowego w miarę potrzeby;

14) koszty utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przekazania do eksploatacji;

15) inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia;

16) podatek VAT.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Warunki wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

- Odrzucenie ofert

Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

- złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub oferenta wykluczonego

- złożone po terminie

- Termin realizacji zamówienia, rękojmia

1) Termin wykonania zamówienia zostaje określony do dnia 10.05.2019 r.

2) Zamówienie realizowane będzie dwuetapowo:

      - Etap I do wykonania w terminie do 30.04.2018 r.:

- realizacja robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni ścieków wraz z systemem rozsączenia ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój

2) Etap II do wykonania w terminie do 10.05.2019 r.:

-	Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i wszelkich innych pozwoleń wymaganych prawem na Budowę stacji uzdatniania wody w Gogolicach

–  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, STWIOR zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym na Budowę stacji uzdatniania wody w Gogolicach oraz wykonanie robot budowlanych

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, STWIOR na Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice oraz wykonanie robot budowlanych

-  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i wszelkich innych pozwoleń wymaganych prawem na Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice

3) Wymagany przez zamawiającego minimalny okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres rękojmi składając oświadczenie na formularzu oferty (załącznik nr 1). Podany przez wykonawcę okres rękojmi będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

13. Zmiana umowy

1) Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na:

- zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

- zwiększeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie

2) Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty wyłącznie w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od Stron Umowy:

  - gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

  - jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót,

  - zmiany w przepisach prawnych, mające wpływ na realizację umowy,

  - polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego w szczegółowym harmonogramie prac projektowych),

  - wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych,

14. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

3) Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.

4) Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

15. Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

15.1. Umowa.

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

15.2. Przed podpisaniem umowy wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 110).

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

b) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy (zapis stosuje się w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat),

c) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.

8) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.

9) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

10) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

a) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

b) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

c) wypłata, o której mowa w lit. b, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

16. Załączniki:

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4 dokumentacja projektowa

17. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz zamieści informację na stronie internetowej.

18. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert

Sporządził: inż. Piotr Radecki, kierownik referatu, tel. 091 41 48 088 wew. 24

Zatwierdził: mgr Zbigniew Kitlas, Burmistrz